Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Samt Trevano |
| Data | 26.01.2018 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Diana Liloia:  Ha lavorato con Nemanja. |
| Luca Ristagno:  Ha lavorato con Igor. |
| Nemanja Stojanovic:  Si è occupato di smontare di nuovo la ventola per fare in modo che sia possibile l’alimentazione tramite delle bobbine. |
| Igor Fontanini:  Si è occupato di calcolare quanto consumano i led per l’orologio nel caso peggiore, quindi con tutti i 60 leds accesi.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | V striscia | 5 |  |  |  | | N leds | 60 |  |  |  | | A usati | 0.8 |  | A reali | 1.04 | | W finali | 5.2 |  |  |  | |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Diana Liloia:  Nessun problema riscontrato. |
| Luca Ristagno:  Nessun problema riscontrato. |
| Nemanja Stojanovic:  Nessun problema riscontrato. |
| Igor Fontanini:  Nessun problema riscontrato. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Stiamo seguendo il programma del modulo |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuazione dell’implementazione. |
|  |